План мероприятий по ремонту дорог и придомовых территорий Савинского сельского поселения на 2012 год

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Дороги местного значения |
| 1 | д. Волынь | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июль-октябрь |
| 2 | д. Савино ул. Центральная | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июль-октябрь |
| 3 | д. Савино ул. Центральная | Асфальтирование | июль-октябрь |
| 4 | д. Савино ул. Набережная | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| Придомовые территории |
| 1 | Придомовые территории д. Дубровка ул. Центральная МКД №№1,2, подъезд | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 2 | д. Дубровка ул. Центральная (проезд к придомовой территории) | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 3 | Придомовые территории (д. Новониколаевское МКД №№ 39,41 | Подсыпка щебнем, асфальтирование | июль-октябрь |
| 4 | Придомовые территории (подъезды, проезды) д. Савино ул. Центральная МКД №№1, 2,3,4 | Замена верхнего слоя асфальтового покрытия, подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 5 | Придомовые территории д. Слутка МКД №№36, 38, проезд к территории | Выравнивание грунта, подсыпка щебнем | июль-октябрь |