Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2012 № 59

д. Савино

Об утверждении плана ремонта дорог и дворовых

территорий Савинского сельского поселения на 2012 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план ремонта дорог и дворовых территорий Савинского сельского поселения на 2012 год.

2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Звезда», разместить на официальном сайте администрации Савинского сельского поселения.

Глава Савинского

сельского поселения                      В.И. Бабич

Утверждено постановлением

Главы администрации

Савинского сельского поселения

от 10.05.2012 № 59

План мероприятий по ремонту дорог и придомовых территорий Савинского сельского поселения на 2012 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. руб.) | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |
| 1 | д. Волынь | 550000 - по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 3000 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июль-октябрь |
| 2 | д. Савино ул. Центральная | 100000- по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 450 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июль-октябрь |
| 3 | д. Савино ул. Центральная | 200000- по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 200 | Асфальтирование | июль-октябрь |
| 4 | д. Савино ул. Набережная | 165000 - по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 600 | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| Ремонт придомовых территорий |
| 1 | Придомовые территории д. Дубровка ул. Центральная МКД №№1,2, подъезд | 65000 – по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 450 | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 2 | д. Дубровка ул. Центральная (проезд к придомовой территории) | 750000 – по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 360 | Подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 3 | Придомовые территории (д. Новониколаевское МКД №№ 39,41 | 75000 – по мере поступления средств из областного бюджета | 220 | Подсыпка щебнем, асфальтирование | июль-октябрь |
| 4 | Придомовые территории (подъезды, проезды) д. Савино ул. Центральная МКД №№1, 2,3,4 | 455000 – по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 700 | Замена верхнего слоя асфальтового покрытия, подсыпка щебнем | июль-октябрь |
| 5 | Придомовые территории д. Слутка МКД №№36, 38, проезд к территории | 200000 – по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 760 | Выравнивание грунта, подсыпка щебнем | июль-октябрь |