Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2013 № 18

д. Савино

Об утверждении плана ремонта дорог и придомовых территорий

Савинского сельского поселения на 2013 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план ремонта дорог и придомовых территорий Савинского сельского поселения на 2013 год.

2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Звезда», разместить на официальном сайте администрации Савинского сельского поселения.

Глава Савинского

сельского поселения                                      В.И. Бабич

Утверждено постановлением

Главы администрации

Савинского сельского поселения

от 15.02.2013 № 18

План мероприятий по ремонту дорог и придомовых территорий Савинского сельского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог |
| 1 | п. Ситно ул. Весёлая (въезд с ул. Шоссейная поворот направо до д. №10) | по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 3240 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июнь-октябрь |
| 2 | п. Ситно ул.Мира (от д. №1 до д. №25) | по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 6672 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июнь-октябрь |
| 3 | д. Дубровка от автодороги Савино – Селище к многоквартирным домам д. Дубровка ул. Центральная дома №№1 и 2 | по мере поступления средств из областного бюджета, 5% - местный бюджет | 1428 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июнь-октябрь |
| Ремонт придомовых территорий |
| 1 | Д.Савино ул.Центральная МКД д.№ 1,2,3,4 | по мере поступления средств из областного бюджета, 5% | 5000 | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июнь-октябрь |
| 2 | Д.Дубровка ул.Центральная МКД д.№ 1,2 | по мере поступления средств из областного бюджета, 5% |  | Выравнивание грунтового полотна, посыпка щебнем | июнь-октябрь |