

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Савинского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.03.2015 № 93

д.Савино

**Об утверждении плана мероприятий**

**по благоустройству населенных пунктов**

**Савинского сельского поселения**

В целях наведения чистоты и порядка на территории Савинского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 27.06.2012 года №21 «Об утверждении Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Савинского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Савинского сельского поселения (приложение №1)

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Савинского сельского поселения в сети Интернет по адресу –http://savinoadm.ru/

Глава Администрации

Савинского сельского поселения: А.В.Сысоев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации Савинского сельского поселения от 10.03.2015 г № 93 |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов Савинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ориентиро-вочная сумма (тыс.руб.)** | **Ответственный исполнитель** | **Примеча-ние** |
| **1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров**) | 01.01.2015-до надобности |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения:** | 15.04.2015-15.06.2015 | 2204,0 | Администрация Савинского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2015-15.06.2015 | 620,0 |  |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | 15.04.2015-15.06.2015 |  |  |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Савинского сельского поселения и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности; | 15.04.2015-15.06.2015  (по мере необходимости) | 300,0 |  |  |
| 2.4.Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки | 15.04.2015-15.06.2015  (по мере необходимости) | 284,0 |  |  |
| 2.5. Приведение в порядок дворовых септиков, мусорных контейнеров, в т. ч. закупка, наружных туалетов | 15.04.2015-15.06.2015 |  |  |  |
| 2.6. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров | 15.04.2015-15.06.2015 |  |  |  |
| 2.7. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2015-15.06.2015 |  |  |  |
| 2.8. Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников | 15.05.2015-15.06.2015 |  |  |  |
| 2.9.Ремонт и установка скамеек | 15.05.2015-15.06.2015 |  | Администрация Савинского сельского поселения,  ООО  «УК «Вече-2»,УК «Хозяйство жилищное», ООО  «УК «Вече-4» |  |
| 2.10.Ремонт пешеходных переходов | 15.05.2015-15.06.2015 |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| 2.11. Благоустройство воинских захоронений:  очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2015  (скашивание по мере необходимости) | 1000,0 |  |  |
| **3.Вывоз мусора от частных домовладений** | январь-декабрь | 200,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **4. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов** | до 15.06.2015 | 47000,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| 4.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь |  |  |  |
| 4.2. Установка знаков | по мере необходимости |  |  |  |
| **5. Создание и благоустройство места для купания**  **(после заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области »)** | май-июнь |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **6. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории:**  **- ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;**  **- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;**  **- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.** | июнь-июль |  | Организации общественного питания и торговли |  |
| **7. Организация работ по ремонту дорог, тротуаров по поселению:** |  | 2300,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| 7.1. Грейдирование дорог | июнь-июль |  |  |  |
| 7.2. Ямочный ремонт дорог  (после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь |  |  |  |
| 7.3 Организация и проведение работ по расчистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от деревьев, угрожающих обрывом трасс воздушных линий электропередач | В течении года |  |  |  |
| **8. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы** | май-октябрь |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| 8.1 Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения | В течении года |  |  |  |
| **9. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения** | январь-декабрь | 500,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **10.Окашивание травы на территории поселения** | июнь- сентябрь | 830,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **11.Уничтожение борщевика** | июнь- август | 100,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **12.Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) | 50,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **13. Ремонт ливневой канализации** | май-июль | 400,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **14. Ремонт уличного освещения** | январь-декабрь | 500,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **15. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние** | январь-декабрь |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **16. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов** | постоянно |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| **17. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора** | постоянно |  | Администрация Савинского сельского поселения |  |