|  |  | Приложение № 1 к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения т 24.12.2013 № 41 |
| --- | --- | --- |

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Савинского сельского поселения на 2012-2016 годы

| вид услуг | надбавка (5 лет) | планируемые работы на 2012-2016 годы | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | планируемы работы | тыс. руб. | планируемы работы | тыс. руб. | планируемы работы | тыс. руб. | планируемы работы | тыс. руб. | планируемы работы | тыс. руб. |
| водоснабжение | 1273,98 | перекладка сетей водопровода д. Савино ул. Центральная 400 м. | 50 м | 159,24 | 50 м. | 159,24 | 100 м. | 318,50 | 100 м. | 318,50 | 100 м. | 318,50 |
| Пропуск стоков | 507, 03 | замена трубопровода д. Савино ул. Центральная 100 м. | 20 м | 101,4 | 20 м | 101,4 | 20 м | 101,4 | 20 м | 101,4 | 20 м | 101,4 |
| Очистка стоков | 426,81 | замена напорного трубопровода КНС-БОС |  |  |  |  | замена напорного трубопровода КНС-БОС | 142,27 | замена напорного трубопровода КНС-БОС | 142,27 | замена напорного трубопровода КНС-БОС | 142,27 |
| теплоснабжение | 3253,47 | замена котлов КВС-0,9-95 на котельной № 26 | 2 шт. | 1084,49 | 1 шт. | 542,24 | 1 шт. | 542,24 | 1 шт. | 542,25 | 1 шт. | 542,25 |